## Slide 1: Projeto BabyIOT
Matheus Bomfim
Um sistema Iot(Internet das coisas) que realiza constante monitoramento da saúde de um bebê e envia as informações medidas para os pais do bebê via aplicativo.
Visibilidade ao capítulo EMBS por meio da divulgação do projeto;
Produção de um artigo sobre o tema;
Possibilidade de ampliação do projeto e integração com outras áreas desenvolvidas pelo EMBS (visão computacional, mais sensores, etc).
Requisitos do Produto (Técnicas)
Banco de dados;
Carregador;
Embarcado do bracelete;
Embarcado da câmera;
Sensores para medicina;
App integrado com os sistemas embarcados;
Bracelete impresso 3D;
Suporte da câmera impresso 3D;
Requisitos do Projeto (Gerenciais)
PM CANVAS;
Plano de projeto;
Pesquisa bibliográfica;
Artigo;
Exclusões específicas (fora do Escopo)
Manual de operações;
Operação assistida;
EMBS;
IEEE Global;
Hospitais pediátricos;
Pais de bebês;
Bebês.
Gerente do Projeto - Matheus Bonfim ;
Danisson Brito;
Lucas Lopes;
Ludmila Nascimento.
1 - A equipe do projeto deve ter disponibilidade de ao menos 3 horas semanais para o desenvolvimento do projeto.
2 - O material necessário deve ser adquirido pelo IEEE CIMATEC.
3- A sede do IEEE CIMATEC e outros espaços como o laboratório MAKER devem estar disponíveis para a execução do projeto.
Caso o projeto demore muito mais do que o planejado ele pode ser cancelado
Esgotamento de recursos materiais
Esgotamento de recursos humanos
Seleção da equipe
Plano do projeto
Lista de materiais
Artigo acadêmico
Sistema embarcado bracelete
Sistema embarcado quarto
Aplicativo mobile
Custo máximo, dos materiais, para o projeto não pode ultrapassar R$350;
Período máximo para a finalização do projeto deve ser de até 1 ano e 6 meses.
Implementação de um aplicativo para smartphone android que tenha integração com dois sistemas embarcados, um que tenha contato direto com o bebê e outro que monitore o ambiente que o bebê fique.
Falta de aplicações que sejam integradas com IOT que tenham como objetivo o monitoramento de um bebê.
Junho/2021 - formação da equipe
Agosto/2021 - lista dos materiais entregue
Fevereiro/2022 - Publicação no site IEEE CIMATEC
*Junho/2022 - Publicação artigo acadêmico
*Julho/2022 - Entrega sistema embarcado
*Dezembro/2022 - Entrega app mobile
R$300